数据源同步功能
技术方案

Data Source Sync — Technical Design Document

版本：v1.0
日期：2026-05-15
作者：AI 产品经理团队
状态：待评审

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 现状分析

3. 技术方案总体设计

4. 数据源适配器设计

5. 同步引擎设计

6. 数据模型设计

7. API 接口设计

8. 前端页面设计

9. 文件结构与改动清单

10. 实施计划与排期

11. 风险评估与应对

12. 面试亮点总结

附录 A：术语表

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 背景

当前知识库平台仅支持手动上传文档（PDF/Word/Markdown/Excel），存在以下痛点：

文档更新后需手动重新上传，容易遗漏

技术团队的文档分散在 Git 仓库、内部 Wiki 中，无法自动汇聚

企业用户期望系统能对接现有文档平台（飞书/Confluence/钉钉）

大批量文档手动上传效率低，操作繁琐

数据源同步功能允许用户配置外部数据源，系统自动拉取文档并保持增量更新，实现"文档在哪里，知识库就在哪里"的产品体验。

## 1.2 目标

支持 Git 仓库同步：自动拉取指定目录的文档文件

支持网页 URL 抓取：配置 URL 自动爬取网页内容

增量更新：文件变更检测，只处理新增/修改的文件

定时同步：支持 cron 表达式定时执行同步任务

架构可扩展：数据源适配器模式，方便后续接入飞书/Confluence

面试核心亮点：展示 ETL 数据管道、增量更新、多数据源适配能力

# 2. 现状分析

## 2.1 当前文档导入方式

| 方式 | 流程 | 局限性 |
| --- | --- | --- |
| 手动上传 | 用户选择文件 → 上传 → 分块 → 向量化 | 每次更新需重新上传，无法自动同步 |
| API 上传 | 通过 POST /api/documents 上传 | 同上，需要外部程序主动推送 |

## 2.2 已有基础设施

文档处理管线：load_and_split → add_documents（分块+向量化）已成熟

文件 hash 检测：Document 模型已有 file_hash 字段（SHA-256）

版本替换逻辑：同名文件上传时自动替换旧版本

定时任务框架：已有 cron 调度能力

# 3. 技术方案总体设计

## 3.1 架构概览

采用适配器模式 + 同步引擎的分层架构：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  数据源管理页面                       │
│     新增 → 选择类型 → 配置连接 → 设置同步策略         │
└──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                       │
              ┌────────▼────────┐
              │   同步引擎       │
              │ Scheduler + Diff│
              └────────┬────────┘
                       │
         ┌─────────────┼─────────────┐
         ▼             ▼             ▼
   ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐
   │ Git 适配器 │ │ 网页适配器 │ │ 飞书适配器 │
   │           │ │           │ │  (预留)   │
   └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘
         │             │             │
         └─────────────┼─────────────┘
                       ▼
              ┌────────────────┐
              │  文档处理管线   │
              │  (已有，复用)   │
              └────────────────┘

## 3.2 核心设计原则

适配器模式：每个数据源是一个 DataSourceAdapter，统一接口，可插拔

增量优先：基于文件 hash 对比，只处理变更文件，不全量重建

异步同步：同步任务后台执行，不阻塞前端

幂等安全：重复同步不会产生重复文档，同名文件自动替换

失败隔离：单个文件同步失败不影响整体，记录错误日志

# 4. 数据源适配器设计

## 4.1 适配器接口

所有数据源适配器实现统一接口：

class DataSourceAdapter(ABC):
    @abstractmethod
    def test_connection(self, config: dict) -> dict:
        """测试连接，返回 {success: bool, message: str}"""

    @abstractmethod
    def list_files(self, config: dict) -> list[dict]:
        """列出所有文件，返回 [{path, name, hash, size, modified_at}]"""

    @abstractmethod
    def download_file(self, config: dict, file_info: dict) -> bytes:
        """下载文件内容，返回二进制数据"""

    @abstractmethod
    def get_supported_extensions(self) -> list[str]:
        """返回支持的文件扩展名"""

## 4.2 Git 仓库适配器

实现细节：

使用 subprocess 调用 git clone --depth 1（浅克隆，只拉最新版本，省内存）

克隆到临时目录 /tmp/git_sync/{source_id}/

遍历指定 path 目录下的文件

过滤扩展名：.md / .txt / .pdf / .docx / .xlsx / .pptx / .csv

计算每个文件的 SHA-256 hash

支持私有仓库：通过 auth_token（HTTPS）或 deploy key（SSH）

支持分支选择：默认 main，可配置其他分支

## 4.3 网页 URL 适配器

实现细节：

使用 httpx 异步请求网页内容

使用 BeautifulSoup 提取正文（去除导航/广告/页脚）

支持单页模式：直接抓取指定 URL

支持爬取模式：从入口 URL 出发，递归抓取同域名链接（限制深度和数量）

内容 hash：对提取后的纯文本计算 SHA-256

反爬策略：设置 User-Agent、请求间隔、超时控制

## 4.4 飞书/Confluence（预留）

架构已预留扩展点，后续接入只需：

实现对应的 DataSourceAdapter 子类

注册到适配器工厂 ADAPTER_REGISTRY

前端新增对应类型的配置表单

本次不实现，面试时可说明"架构支持扩展，接入新数据源只需实现 4 个方法"。

# 5. 同步引擎设计

## 5.1 同步流程

步骤 1：获取远程文件列表

调用适配器 list_files()，获取所有文件的 path + hash

步骤 2：获取本地文件列表

查询 DB 中该数据源关联的 document 记录

步骤 3：差异对比

三类差异：新增（远程有本地无）、修改（hash 不同）、删除（本地有远程无）

步骤 4：处理新增文件

调用适配器 download_file() → 保存临时文件 → 走文档上传管线

步骤 5：处理修改文件

标记旧版本 deleted → 下载新版本 → 上传新版本

步骤 6：处理删除文件

标记 document.status = deleted（软删除）

步骤 7：清理临时文件

删除下载的临时文件

步骤 8：更新同步记录

写入 data_source.last_sync_at + last_sync_result

## 5.2 增量更新策略

采用文件级 hash 对比（SHA-256），而非全量重建：

Git 适配器：对比本地文件 hash 和 DB 中的 file_hash

网页适配器：对比抓取内容的 hash 和 DB 中的 file_hash

hash 相同 → 跳过，不重复处理

hash 不同 → 标记旧版 deleted，上传新版

优势：同步 1000 个文件，可能只处理 5 个变更文件，效率高

## 5.3 定时同步

支持 cron 表达式配置（如 "0 */2 * * *" = 每 2 小时）

使用系统 cron 调度器触发同步任务

同步任务异步执行（后台线程），不阻塞 API

同步状态实时可查：idle / syncing / success / error

失败重试：最多 3 次，间隔递增（1min → 5min → 15min）

## 5.4 并发与资源控制

同一数据源同一时刻只能有一个同步任务（防重复执行）

Git 浅克隆 + 及时清理临时目录（省内存）

网页抓取限制并发数 3，请求间隔 0.5s（防封禁）

单文件大小限制 50MB（复用已有上传限制）

# 6. 数据模型设计

## 6.1 data_source 表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String(32) PK | 主键 |
| kb_id | String(32) FK | 关联知识库 |
| name | String(256) | 数据源名称（用户自定义） |
| source_type | String(32) | 类型：git / web_url / feishu / confluence |
| config | Text (JSON) | 连接配置（不同数据源结构不同） |
| sync_cron | String(64) | 定时表达式，空=仅手动同步 |
| sync_status | String(16) | idle / syncing / success / error |
| last_sync_at | DateTime | 上次同步时间 |
| last_sync_result | Text (JSON) | 同步结果 {added, updated, deleted, errors, error_msg} |
| created_at | DateTime | 创建时间 |
| updated_at | DateTime | 更新时间 |

## 6.2 config 字段结构

Git 数据源 config：

{
  "repo_url": "https://github.com/org/docs.git",
  "branch": "main",
  "path": "docs/",
  "file_extensions": [".md", ".txt", ".pdf"],
  "auth_token": "ghp_xxxx"  // 可选，私有仓库需要
}

网页 URL 数据源 config：

{
  "urls": ["https://docs.example.com/api"],
  "crawl_mode": "single",  // single=单页 / recursive=递归爬取
  "max_depth": 2,          // 递归模式最大深度
  "max_pages": 50,         // 递归模式最大页面数
  "same_domain_only": true // 只爬同域名
}

## 6.3 关联文档标记

已有 Document 模型无需新增字段。同步导入的文档与手动上传的文档共用同一张表，通过 filename 前缀或来源标识区分。同步导入的文件名格式：[source:{data_source_id}]{原始文件名}，便于识别来源。

# 7. API 接口设计

## 7.1 数据源 CRUD

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/data-sources | GET | 获取数据源列表（支持 kb_id 筛选） |
| /api/data-sources | POST | 新增数据源 |
| /api/data-sources/{id} | GET | 获取数据源详情 |
| /api/data-sources/{id} | PUT | 更新数据源配置 |
| /api/data-sources/{id} | DELETE | 删除数据源 |

## 7.2 同步操作

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/data-sources/{id}/sync | POST | 手动触发同步 |
| /api/data-sources/{id}/test | POST | 测试连接 |
| /api/data-sources/{id}/sync-history | GET | 获取同步历史记录 |

## 7.3 同步结果格式

{
  "source_id": "ds_abc123",
  "status": "success",
  "started_at": "2026-05-15T15:00:00+08:00",
  "finished_at": "2026-05-15T15:00:30+08:00",
  "duration_ms": 30000,
  "result": {
    "total_remote": 45,
    "added": 3,
    "updated": 1,
    "deleted": 0,
    "skipped": 41,
    "errors": 0,
    "error_details": []
  }
}

# 8. 前端页面设计

## 8.1 数据源列表页

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📡 数据源管理                       [+ 新增数据源]      │
├───────────┬────────┬────────┬──────────┬────────────────┤
│ 名称      │ 类型   │ 状态   │ 上次同步  │ 操作           │
├───────────┼────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ 技术文档   │ 🔀 Git │ ✅ 成功 │ 5分钟前  │ 同步│编辑│删除  │
│ 帮助中心   │ 🌐 网页│ ⏸ 空闲 │ 2小时前  │ 同步│编辑│删除  │
│ API 文档   │ 🔀 Git │ 🔄 同步中│ --      │ 编辑│删除      │
│ 内部 Wiki  │ 🔀 Git │ ❌ 失败 │ 1天前    │ 同步│编辑│删除  │
└───────────┴────────┴────────┴──────────┴────────────────┘

## 8.2 新增数据源弹窗

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 选择类型 | Git 仓库 / 网页 URL（卡片选择） |
| 2. 填写配置 | Git：仓库地址、分支、目录路径、文件类型、Token 网页：URL 列表、爬取模式、深度限制 |
| 3. 测试连接 | 点击"测试"按钮，验证配置是否正确 |
| 4. 同步策略 | 定时表达式（如 */2 * * * = 每2小时），或仅手动 |
| 5. 关联知识库 | 选择目标知识库（默认当前知识库） |

## 8.3 同步详情页

点击数据源名称进入详情页，展示：

基本信息：名称、类型、配置、创建时间

同步历史：时间线展示每次同步的结果（新增/修改/删除/错误数）

文件列表：该数据源导入的所有文档，可查看/删除

手动同步按钮 + 定时同步开关

# 9. 文件结构与改动清单

## 9.1 新增文件

| 文件路径 | 行数估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| app/models/ds_models.py | ~60 行 | DataSource ORM 模型 |
| app/core/ds_engine.py | ~300 行 | 同步引擎：调度/Diff/执行 |
| app/core/ds_adapters/__init__.py | ~30 行 | 适配器工厂 + 注册表 |
| app/core/ds_adapters/git_adapter.py | ~150 行 | Git 仓库适配器 |
| app/core/ds_adapters/web_adapter.py | ~120 行 | 网页 URL 适配器 |
| app/api/ds_routes.py | ~120 行 | 数据源 REST API |
| app/static/js/pages/datasource.js | ~200 行 | 数据源管理前端 |
| scripts/migrate_db.py (追加) | ~20 行 | data_source 表 DDL |

## 9.2 修改文件

| 文件路径 | 改动内容 |
| --- | --- |
| app/api/routes.py | 注册 ds_router |
| app/static/js/router.js | 新增"数据源管理"导航 |
| app/static/index.html | 新增数据源管理 Tab + 页面 + script |
| README.md | 标记数据源同步功能版本 |

## 9.3 代码影响面

新增代码：~1000 行

修改代码：~80 行

新增依赖：httpx（网页抓取）、beautifulsoup4（HTML 解析）

数据库：新增 1 张表，不影响现有表

# 10. 实施计划与排期

| 阶段 | 内容 | 交付物 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | 数据模型 + 迁移脚本 | ds_models.py + migrate_db.py | 1h |
| Day 1 上午 | 适配器接口 + Git 适配器 | ds_adapters/ 目录 | 2h |
| Day 1 下午 | 网页 URL 适配器 + 同步引擎 | web_adapter.py + ds_engine.py | 3h |
| Day 2 上午 | API 路由 + 前端页面 | ds_routes.py + datasource.js | 2.5h |
| Day 2 下午 | 联调 + 测试 + 修复 | Git 仓库同步全流程验证 | 3h |

# 11. 风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git clone 失败（网络/权限） | 中 | 中 | ① 超时保护 30s ② 错误信息展示 ③ 重试机制 |
| 网页抓取被反爬 | 中 | 低 | ① 设置合理 User-Agent ② 请求间隔 ③ 单页模式降级 |
| 大仓库同步耗时过长 | 低 | 中 | ① 浅克隆 depth=1 ② 增量更新只处理变更 ③ 进度展示 |
| 同步过程中服务重启 | 低 | 低 | ① 幂等设计可重入 ② 状态持久化 ③ 重启后可恢复 |
| 临时目录占用磁盘 | 低 | 低 | ① 同步完成后清理 ② 定时清理过期临时文件 |

# 12. 面试亮点总结

• ETL 数据管道架构

展示从外部数据源到知识库的完整数据流：Extract（适配器拉取）→ Transform（文档处理）→ Load（向量化入库）。这是数据工程的核心能力。

• 适配器模式（Adapter Pattern）

统一接口 + 可插拔实现，新增数据源只需实现 4 个方法（test/list/download/extensions）。展示设计模式的工程应用。

• 增量更新策略

基于文件 hash 对比，只处理变更文件。1000 个文档中只更新 5 个变更的，效率提升 200 倍。这是大数据处理中的经典优化手段。

• 定时调度 + 失败重试

展示任务调度、状态管理、幂等设计等生产环境必备能力。

• Git 集成

技术团队的文档天然在 Git 仓库中，Git 同步是刚需。同时展示对 Git 底层操作（clone、hash）的理解。

# 附录 A：术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 | Data Source | 外部文档来源（Git 仓库、网页、飞书等） |
| 适配器 | Adapter | 封装特定数据源的连接和文件操作逻辑 |
| 同步引擎 | Sync Engine | 协调数据源拉取、差异对比、文档处理的核心模块 |
| 增量更新 | Incremental Sync | 只处理新增或变更的文件，不全量重建 |
| 浅克隆 | Shallow Clone | git clone --depth 1，只拉最新版本，节省时间和空间 |
| 文件 Hash | File Hash | 文件内容的 SHA-256 摘要，用于变更检测 |
| 幂等性 | Idempotency | 重复执行同一操作结果不变，同步安全的基础 |
| ETL | Extract-Transform-Load | 数据抽取-转换-加载的经典数据处理流程 |